PMB Services étant la société éditrice du logiciel libre PMB, nous nous devons d’être à la pointe de l’innovation et de toujours apporter de nouvelles fonctionnalités au logiciel. Le fonctionnement du modèle libre nous l’impose, il faut innover pour attirer et ainsi vendre des services autour du logiciel.
La fonctionnalité sur laquelle nous allons nous pencher nous a été demandée par plusieurs clients : Il s’agit de la localisation d’exemplaire sur un plan interactif de la bibliothèque.
Nous nous sommes aperçus de la nécessité de développer cette fonctionnalité grâce aux retours de documentalistes, de bibliothécaires et parfois même de lecteurs (PREUVES À FOURNIR?). Le constat général est

NB : Dans le document suivant, l’individu que nous appellerons « graphiste » n’est pas nécessairement graphiste de métier. C’est tout simplement le dessinateur du plan ou la personne chargée d’en effectuer les éventuelles futures modifications.
Aussi, lorsque nous ferons référence à un « groupe », il s’agit d’un ensemble de rayonnages se référant à la même section ou aux mêmes tranches de cotes, ou inversement il peut s’agir d’un ensemble de sections se référant à un seul et même rayonnage.

Syntaxe du SVG :

Objectifs :
- Interface d’édition de XML (ajouter/modifier des attributs aux différentes balises SVG) →
Choix de la/des section(s), loc(s) correspondante(s) parmi une liste déroulante à choix multiples
- Fournir une marche à suivre pour que le « graphiste » ajoute les bons attributs à son plan directement depuis Inkscape, Illustrator ou autre logiciel de dessin vectoriel
- Upload de plan au format SVG
- Possibilité d’ajouter facilement une forme dans le SVG, si ajout de localisation/section/étagère → sans perdre les attributs déjà stockés. Sauvegarde du SVG précédent au cas où
- Simple et ne nécessitant pas de mise à jour régulières, sinon ça ne sera pas utilisé
- Mettre en surbrillance rayonnage ou plus précis si infos assez détaillées dans le plan
- Associer une section à plusieurs rayonnages et inversement, associer plusieurs sections à un même rayonnage
- Possibilité d’associer à un groupe de sections ou à un groupe de rayonnages
- Attribuer un statut de visibilité à un plan
- Pouvoir uploader plusieurs plans, dupliquer ( afin d’effectuer des modifications sur le plan sans risque de le perdre en cas de fausse manipulation )

Utilisateurs :
- Administrateur
- Bibliothécaire (sans droits d’admin) // Distinction peut-être pas nécessaire
- Graphiste (appellation donnée à celui qui sera chargé de créer puis retoucher le plan de la structure) → attribut de rôle : droit à rajouter
- Lecteur (à l’OPAC) → sur place sur borne ou depuis l’extérieur (smartphone ou autre)

Cas d’utilisation :
Lecteur :
- Lecteur recherche, clique sur la notice, va sur le tableau des exemplaires et clique sur le bouton « localiser » → un modal s’ouvre contenant le plan avec en surbrillance la zone de cote correspondante et la section parente
- Il peut zoomer/dé-zoomer selon le niveau de précision fourni sur le plan
- ?Sur le plan obtenu, il peut cliquer sur un rayonnage pour voir ce qu’il contient → ou alors réserver ça pour quand l’accès au plan se fait d’une autre manière

Cas spécifiques :
- Ajout d’une structure (localisation, section…) dans PMB → comment reporter sur le plan ? Alerte au graphiste ?
- Plusieurs sections par rayonnage – ex CDL → Théâtre, poésie, fonds local sur le même rayon
- Plusieurs rayonnages pour une même section → diviser par tranche de cote ?
- Cote présente dans plusieurs sections – ex CDL → ED = Documentaire jeunesse & Documentaire Ludothèque
- Sélection par cote et par section
- Plusieurs locs dans la même bib (CDL)
- Plusieurs étages dans une même loc → faire des groupes de sections, à créer et à gérer depuis PMB. Ces groupes modifieront le SVG sauvegardé en base pour regrouper toutes les sections correspondantes dans une balise <g> qui représentera le groupe de section (étage par exemple)
- Section présente sur plusieurs étages ??? Ou divers rayonnages ? → Indiquer que l’exemplaire se situe « là ou là » et prévoir le cas où la précision se limite à la section. Comment afficher « là ou là » sur 2 étages ? Afficher 2 groupes de sections/groupes de rayonnage à la fois mais bien les distinguer.
- Cote BD pas affichée sur l’exemplaire → impossible de préciser plus que la section
-

Données (manipulées par le logiciel) :
- XML et JSON issu du XML du plan
- liens entre formes du plan et structures de PMB (loc, section, zones de cote)

Important :
- Par défaut, vue de la localisation où se trouve l’exemplaire ? Si la section appartient à un groupe de section défini : afficher seulement ce groupe de sections et pas toute la localisation → évitera d’afficher plusieurs étages inutilement par exemple

14/01 -
Point Tuteur n°2

15/01 -
Point Florent
Point Camille
Visite Bibliothèque CDL pour voir application de l’organisation Localisation/Section/Rayonnage
→ Très utile, m’a permis de me rendre compte à quel point ma vision de l’organisation n’était pas la bonne au tout début du projet
CDL nous fournira un plan de la bib après réaménagement

Fonctionnalités
Gestion :
- Permettre l’envoi d’un/plusieurs plan au format SVG
- Récupération de toutes les infos contenues dans le plan
- Pouvoir rendre consultable ou non chacun des plans
- Permettre de regrouper les rayonnages en espaces/groupes → voc à définir avec formateurs
- Associer des plans à des localisations, groupes de sections, groupes de rayonnages
- Associer une ou plusieurs formes (espace, groupe de rayonnages, rayonnage ou plus précis encore) du plan à une ou plusieurs structures existantes dans PMB (localisation, section, tranches de cote) depuis PMB
- Associer des infos (texte/HTML : description, lien…) aux formes/groupes de formes du plan et aux plans eux-mêmes depuis PMB
- Export d’un plan tel qu’il est enregistré dans PMB (pour modification par le graphiste) afin de garder les modifications apportées (création de groupe, texte…)

- Stocker les plans et les infos liées (qui ne sont pas initialement dans le SVG)

- Mise en évidence de l’emplacement d’un exemplaire sur un plan
- Zoom/dé-zoom sur le plan (en gardant en surbrillance l’emplacement de l’exemplaire recherché)
- Consultation du plan sans recherche particulière d’exemplaire → navigation
- Possibilité de changer de groupe/espace affiché (étage, espace…)

Scénarios :

Paramètres côté OPAC :
- Lecteur connecté
- Médiathèque membre d’un réseau
- Précision de découpe du fonds (sections)
- Précision du plan et organisation physique de la bibliothèque (tranches de cote)
-
- Exemplaire disponible
- Exemplaire appartenant à la localisation

Paramètres côté gestion :
- Conformité du plan aux instructions données (format, structure…)
- Paramétrage PMB
- Configuration serveur

1 – OPAC : Lecteur habituel connecté / Médiathèque membre d’un réseau / Localisation avec nombreuses sections précises et plan détaillé au demi-rayonnage / Exemplaire du livre recherché présent dans la localisation du lecteur / Exemplaire se trouvant dans l’un de ces demi-rayonnages / Au moins 1 exemplaire disponible /

Résumé : Un lecteur souhaite emprunter un livre dans sa médiathèque. Il est un peu pressé par le temps et veut donc savoir précisément où le trouver.

Scénario nominal :
1. Le lecteur se rend sur le portail depuis son smartphone et se connecte à son compte puis effectue une recherche.
2. Il clique sur la notice correspondant au livre qu’il veut consulter.
3. Le système valide qu’il existe un exemplaire disponible ou consultable sur place au sein de la localisation du lecteur.
4. Un bouton « Localiser » s’affiche sur la page. Le lecteur clique sur ce bouton.
5. Une fenêtre modale contenant le plan apparaît, avec en surbrillance le demi-rayon où se trouve l’exemplaire.

Scénarios alternatifs :

3.a.1 Aucun exemplaire ne correspond
3.a.2 Le bouton localiser ne s’affiche pas, il faudra attendre le retour en disponibilité de l’exemplaire.

Fin du scénario :

2 – OPAC : Lecteur non connecté / Bibliothèque avec quelques sections plus générales correspondant à plusieurs rayonnages / Tranches de cotes non précisées / Au moins 1 exemplaire disponible /

Résumé : Un lecteur de passage souhaite consulter un livre dans une bibliothèque, pour cela il utilise un des postes disponibles pour afficher le portail de la bibliothèque.

Scénario nominal :
1. .
2. Il se rend dans la bibliothèque et utilise un poste qui affiche le portail de la bibliothèque.
3. Il effectue sa recherche et sélectionne la notice du livre qu’il recherche.
4. Un bouton « Localiser » s’affiche sur la page. Le lecteur clique sur ce bouton.
5. Une fenêtre modale contenant le plan apparaît, avec en surbrillance les rayonnages associés à la section à laquelle appartient l’exemplaire.

Scénarios alternatifs :
4.a

3 – GESTION : Plan conforme / Répertoire d’upload bien configuré / Conf serveur ok /
Résumé : Le bibliothécaire vient de recevoir un/des plan(s) au format SVG de son graphiste.

Scénario nominal :
1. Il clique sur l’onglet Administration puis sur l’élément Exemplaires et enfin sur l’onglet Plan.
2. Le système valide que l’utilisateur dispose des permissions nécessaires.
3. Il upload ensuite son plan grâce au champ prévu à cet effet.
4. La page se rafraîchit pour proposer une interface d’association de formes du plan avec des zones existantes dans PMB. → Réfléchir à cette interface : proposer qqch le 1er février
5. Il créé les espaces/groupes de rayonnages nécessaires sur le plan par rapport à l’organisation physique réelle de sa bibliothèque. →
6. Il associe les formes/espaces du plan aux sections et tranches de cotes correspondantes.
7. L’association est faite, le bibliothécaire peut retourner vaquer à ses occupations.

Scénarios alternatifs :
2.a. L’utilisateur ne dispose pas de toutes les permissions.
Passage en 6.

Cas n° 1 - Localiser un exemplaire / Acteur(s) : Lecteur Description : La localisation d’un exemplaire doit pouvoir être utilisée par un lecteur membre de la médiathèque autant que par un lecteur non connecté. Pré-conditions : Le plan a déjà été configuré en gestion et les associations entre zones ont été effectuées. Une localisation par défaut est paramétrée. Démarrage : L’utilisateur arrive sur la page de la notice correspondant au document qu’il cherche.
Le scénario nominal / 1. Le système vérifie si l’utilisateur est connecté. 2. Si l’utilisateur est connecté, le système cherche la présence d’un exemplaire dans la localisation définie par l’utilisateur. 3. Si un exemplaire de statut disponible ou consultable sur place se trouve dans la localisation, le bouton « localiser » est visible. Sinon arrêt du cas d’utilisation (ou proposer la recherche dans une autre localisation? + Comment gérer cas comme CDL ou une localisation = un étage). 4. L’utilisateur clique sur le bouton « localiser » / 5. Une fenêtre modale s’ouvre avec le plan à l’intérieur et les zones correspondantes en surbrillance.
Les scénarios alternatifs / 2.a La recherche est effectuée dans la localisation par défaut. Passage à l’étape 3. / 3.a Arrêt du cas d’utilisation, le bouton « localiser » n’étant pas visible.
Fin : / Scénario nominal : Le plan est affiché à l’écran et les zones correspondantes sont mises en surbrillance
( Ergonomie ) / L’affichage du plan doit se faire dans une fenêtre modale.

Cas n° 2 - Association des zones du plan avec les sections/localisations/tranches de cote dans PMB / Acteur(s) : Bibliothécaire Description : Le bibliothécaire doit pouvoir associer les sections/tranches de cote/localisations de son PMB avec ses différents rayonnages, Pré-conditions : Le plan est réalisé et a été uploadé. Le bibliothécaire est connecté à son compte côté gestion. Démarrage : - L’utilisateur vient d’uploader le plan. La page se rafraîchit et affiche l’interface d’association. - L’utilisateur a cliqué sur le bouton « associer des zones » ?
Le scénario nominal 1. L’utilisateur sélectionne une forme sur le plan. 2. Un formulaire apparaît, lui permettant soit d’associer, soit de créer un groupe de formes pour l’associer par la suite. 3. Lorsque le groupe de formes est terminé, ou si la forme est seule à être associée, une fenêtre modale s’ouvre avec un nouveau formulaire. 4. Ce formulaire dispose d’un sélecteur « type » qui permettra de sélectionner le type. Par défaut, il prend la valeur renseignée dans l’attribut type de la balise, s’il n’est pas vide. 5. Un sélecteur est présent sous le premier, dépendant du type. Celui-ci affichera toutes les occurrences de chaque type (limitées aux descendantes du parent s’il y en a un).
Les scénarios alternatifs / 2.a La recherche est effectuée dans la localisation par défaut. Passage à l’étape 3. / 3.a Arrêt du cas d’utilisation, le bouton « localiser » n’étant pas visible.
Fin : / Scénario nominal : Le plan est affiché à l’écran et les zones correspondantes sont mises en surbrillance

Nous allons utiliser la méthode du QQOQCP afin de bien cerner le problème auquel nous allons répondre. Cela permet de détailler le problème à l’ensemble de l’équipe afin que tout le monde soit bien en phase pour la réunion de conception et cela limite ainsi les incompréhensions et les frustrations.

Quoi
Les lecteurs ont du mal à retrouver les exemplaires qu’ils recherchent. Ils perdent du temps et en font perdre aux bibliothécaires parfois si vraiment ils ne trouvent pas ce qu’ils recherchent.
Les informations données dans PMB, combinées à la signalétique de la bibliothèque ne suffisent pas toujours à retrouver un exemplaire.

Qui
- Les lecteurs
- Le personnel de la bibliothèque

Où
Le problème a des conséquences au sein de la bibliothèque, mais aussi en dehors. Un lecteur qui verrait exactement où se situe l’objet de sa recherche serait plus enclin à se déplacer pour le consulter, alors qu’il pourrait décider de rester chez lui s’il ne visualise pas bien où le trouver.
Secteurs : Documentation / Bibliothèque

Quand
- Suite à une recherche dans PMB
- Avant d’entrer dans la bibliothèque
Le problème existe depuis toujours, dès l’instant que le bibliothèque est assez grande.

Comment
Le problème se révèle en voyant les lecteurs déambuler au sein de la bibliothèque sans trouver ce qu’ils souhaitent. D’autres indicateurs un appel fréquent aux bibliothécaires et une baisse de la fréquentation des bibliothèques.

Combien
Budget ?
Temps ?
2 défauts identifiés :
- Pas de visualisation côté PMB
- Signalétique de la Bibliothèque

Pourquoi
- Augmenter la fréquentation
- Diminuer temps passé à chercher
- Diminuer le nombre d’appels au personnel de la bibliothèque
- Gagner du temps aux lecteurs comme aux bibliothécaires
Une localisation représente une bibliothèque au sein d’un réseau de bibliothèques. Plus rarement, elle peut aussi représenter un étage d’une bibliothèque sur plusieurs étages.

Une section correspond à un genre (BD, Roman, Documentaires, Documentaires jeunesse). Elle n’a pas à occuper un espace « réglementaire », sa taille n’est pas normalisée. La précision des sections reste à la discrétion des bibliothécaires/documentalistes. Pour les genres les plus populaires et généralistes, elle peut occuper plusieurs rayonnages alors que pour les sections les moins fournies, elles peuvent être plusieurs à se partager un même rayonnage. Ex : à Château du Loir, les documentaires occupent 6 rayonnages alors que la poésie et le théâtre se partagent un seul et même rayonnage.

D’après le Dictionnaire encyclopédique du livre, la cote est une « suite de signes (lettres, chiffres, symboles) qui indique la localisation précise d’un document dans une bibliothèque, sa place en rayon, et qui permet de l’y mettre ou de l’y trouver aisément ». On peut donc estimer qu’un rayonnage contiendra des exemplaires dont la cote est comprise entre deux valeurs (une dite basse et une dite haute). Cela sera utile dans le cas de sections contenant plusieurs rayonnages.